**Compte rendu réu 23/11**

Présents : equipe génération, traitement + antonin + charles (réu spécifique)

Chef de projet : Alexis

Cycle 3 : 23/11 > 14/12

Cycle 4 : à voir la durée à cause des vacances, 3, 4 ou 5 semaines ?

Génération : 2 groupes, un pour LoudML et l’autre pour la saisonnalité etc. On compare les résultats à la fin pour choisir la voie à suivre.

Données : Améliorer le code pour que ça soit bien utilisable, contacter Julie pour savoir comment le TP se déroule afin de mieux comprendre quelles données sont à corriger

Arduino : prendre en main la maquette, tester les codes

Réu aec Charles et Julie : vers la dernière semaine